## Slide 1
구분 |  | 7월 3주차 (7/18~ 7/22) | 7월 4주차 (7/25~ 7/29) | 비고
차별화 서비스 개발/ 적용 확대 | 비용 절감 | - 빌딩 RMS (누적 148개) .신규구축(-개), 현장실사(1건), 철거(-건) 예정 현장실사 : LF스퀘어 인천(7/21) 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 112개) . ’22년도 화재수신반 조작감시 1차 12개 사업장 구축 입찰 진행 ( ~7/22) - EMS (누적 60개) .신규구축(-개), 현장실사(-건), 신규견적(-건) 예정 - 화장실 IOT (누적 11개) - 주차서비스(누적 22개) - 보안알림 서비스 (누적 28개) - GS수퍼(누적 356점) .신규적용 (-개점) / 리뉴얼(1건) / 폐점철거(1건)예정 리뉴얼철거 : 수도권1점(하안8점), 영남권(해운대센터점) ※ 해운대센터점 : RMS 철거 후 SEMS 신규구축 -GS25편의점 (누적12,222) .신규적용 예상 (37개) - 연구 및 개발 . 메를로랩 솔루션,자율형 분산에너지 시스템 기술검토(~8/12) | - 빌딩 RMS (누적 148개 예상) .신규구축(-개), 현장실사(2건), 철거(1건) 예정 현장실사 : LF 광양 (7/26), LF 양주(7/28) 철거 : 명동 티마크 그랜드호텔(7/25) – 내구연한 초과 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 112개) . ’22년도 화재수신반 조작감시 1차 12개 사업장 구축 (8/1~19) - GS수퍼(예상누적 358점) .신규적용 (1개점) / 리뉴얼(1건) / 폐점철거(건)예정 신규구축 : 구의점(7/25), 해운대센터점(7/28) 신규 포인트 수 : 44개 -GS25편의점 (예상누적12,267) .신규적용 예상 (45개) - 연구 및 개발 . 매를로랩 미팅 (8/1, with 담당님) . 자율형 분산에너지 관리 시스템 기술검토 ( ~8/12) - 기타 . 백상무 파트너 퇴사(7/25) | ※ 펄어비스 이동형화재감지 모니터링 대여 (3대 / 6/25~7/25) ※ 특이사항 1. A2U 금형2종 보수 및 단가 인상 요청 . 금형비용 : 10,153,800 (VAT 별도) . 단가안성 : 42만원 → 59만원(40%▲) -> 제안 금액 협의중 2. REMS /이동형화재감지 신규개발 건 Holding (7/12~ ) . Rems : H/W 통합(REMS+AI) 구현 및 플랫폼 구성 검토 중 으로 잠시보류 . 이동형 화재감지 : AIOT 융합 개발 재 검토 및 안전운영팀 협업 이슈 (팀장 부재 )
인프라구축센터 주간 동향(7월4주차)
구분 | 빌딩RMS | 화재수신반 | EMS | AI영상 | 화장실IOT | 보안알림 | 주차 | GS수퍼 | GS편의점 | 기타
사업장 수량 | 148 | 112 | 60 | 17 | 11 | 28 | 22 | 356 (RMS :307, SEMS :49) | 12,222 | 
사멉장 명 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
포인트 수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
서비스 제공현황 (운영센터 기준)

## Slide 2
구분 |  | 7월 4주차 (7/25~ 7/29) | 8월 1주차 (8/1~ 8/5) | 비고
차별화 서비스 개발/ 적용 확대 | 비용 절감 | - 빌딩 RMS (누적 148개) .신규구축(-개), 현장실사(2건), 견적(1건), 철거(-건) 예정 현장실사 : LF 광양 (7/26), LF 양주(7/28) 견적 : LF 스퀘어 인천 철거 : 명동 티마크 그랜드호텔(7/25) – 내구연한 초과 - 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 112개) . ’22년도 화재수신반 조작감시 1차 12개 사업장 구축 (8/1~19) - GS수퍼(누적 358점포) .신규적용 (2개점) / 리뉴얼(건) / 폐점철거(건) 신규구축 : 구의점(7/25), 해운대센터점(7/28) 신규 포인트 수 : 18개(신규 포함 누적 : 5,502point) -GS25편의점 (누적12,254점포) 신규적용 : 32개점 신규 포인트 수 : 288개(신규포함 누적 : 101,294 point) - 연구 및 개발 . 매를로랩 솔루션 기술검토 . 자율형 분산에너지 관리 시스템 기술검토 (논문, 특허, 기술등) - 기타 | - 빌딩 RMS (누적 148개 예상) .신규구축(-개), 현장실사(-건), 견적(-건), 철거(-건) 예정 - 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 112개) . ’22년도 화재수신반 조작감시 1차 12개 사업장 구축 (8/1~19) - GS수퍼(예상누적 359점포) .신규적용 (1개점) / 리뉴얼(건) / 폐점철거(건)예정 신규구축 : 북위례점(8/2) 신규 포인트 수 : 9개 (예상누적 : 5,511point) -GS25편의점 (예상누적12,284점포) 신규적용 예상 : 30개점 신규 포인트 수 : 200개(예상누적 : 101,494 point) - 연구 및 개발 . 매를로랩 미팅 (8/1, with 담당님) . 자율형 분산에너지 관리 시스템 기술검토 ( ~8/12) . 서비스별 프로세스 재정립 (A/S 및 유지보수 포함 ~9월) - 기타 | ※ 펄어비스 이동형화재감지 모니터링 회수 (3대 / 7/25) ※ 이슈 및 특이사황 1. A2U 금형2종 보수 및 단가 인상 요청 . 금형비용 : 10,153,800 (VAT 별도) -> A2U 자사 부담 . 단가인상 : 42만원 → 59만원(40%▲) ->반도체 인상분을 감안한 보조금 지원 (공사비용으로 충당, G/W1대당 8만원) ※ 단, ‘22년도 신규 물건에 한하며, ‘23년도1월 단가 인상분은 재협의 예정임 2. REMS /이동형화재감지 신규개발 건 Holding (7/12~ ) . Rems : H/W 통합(REMS+AI) 구현 및 플랫폼 구성 검토 중 으로 잠시보류 . 이동형 화재감지 : AIOT 융합 개발 재 검토
인프라구축센터 주간 동향(8월1주차)
구분 | 빌딩RMS | 화재수신반 | EMS | AI영상 | 화장실IOT | 보안알림 | 주차 | GS수퍼 | GS편의점 | 기타
사업장 수량 | 148 | 112 | 60 | 17 | 11 | 28 | 22 | 358 (RMS :307, SEMS :51) | 12,254 | 
금주 신규 수 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 32 | 
포인트 수 | 3,446 | 141 | 157 | - | 3,094 | 311 | - | 18/5,502 p | 288/101,294 p | 
서비스 제공현황 (운영센터 기준)

## Slide 3
구분 |  | 8월 1주차 (8/1~ 8/5) | 8월 2주차 (8/8~ 8/12) | 비고
차별화 서비스 개발/ 적용 확대 | 비용 절감 | - 빌딩 RMS (누적 148개) .신규구축(-개), 현장실사(-건), 견적(-건), 철거(-건) 예정 . 보수 3건, 재구축 1건, 현장점검 1건 - 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 112개) . ’22년도 화재수신반 조작감시 1차 12개 구축 (8/1~19) - GS수퍼(누적 359점포) .신규적용 (1개점) / 리뉴얼(건) / 폐점철거(건)예정 신규구축 : 북위례점(8/2) 신규 포인트 수 : 15개 (누적 : 5,517point) - GS25편의점 (누적12,261점포) 신규적용 : 52개점 / 폐점 : 45개점 신규 포인트 수 : 56개(누적 : 106,702 point) - 연구 및 개발 . 매를로랩 미팅 (8/1, with 담당님) . 자율형 분산에너지 관리 시스템 기술검토 ( ~8/12) . 서비스별 프로세스 재정립 (A/S 및 유지보수 포함 ~9월) - CU편의점 . 추가 제안 관련 TNM 미팅 (8/4, w/강종훈팀장) | - 빌딩 RMS (누적 148개 예상) .신규구축(-개), 현장실사(-건), 견적(-건), 철거(-건) 예정 . 현장점검 3건 - 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 118개 예상) . 6개 운영센터(11개 건물) 신규 구축 (8/9~12) . 신규 포인트 수 : 11개 (예상누적 : 152point) - GS수퍼(예상누적 360점포) .신규적용 (1개점) / 리뉴얼(1건) / 폐점철거(건)예정 신규구축 : 군포산본(8/12) 재구축 : 하안8점 (8/15) 신규 포인트 수 : 20개 (예상누적 : 5,537point) -GS25편의점 (예상누적12,312점포) 신규적용 예상 : 51개점 신규 포인트 수 : 408개(예상누적 : 107,110 point) - 연구 및 개발 . 매를로랩 추가 검토분 자료요청 (8/11) . 자율형 분산에너지 관리 시스템 기술검토 ( ~8/12) . 서비스별 프로세스 재정립 (A/S 및 유지보수 포함 ~9월) . 운영비 산출 업무미팅 ( 8/8, IOC) | ※ 이슈 및 특이사황 1. REMS /이동형화재감지 신규개발 건 Holding (7/12~ ) . Rems : H/W 통합(REMS+AI) 구현 및 플랫폼 구성 검토 중 으로 잠시보류 . 이동형 화재감지 : AIOT 융합 개발 재 검토
인프라구축센터 주간 동향(8월2주차)
구분 | 빌딩RMS | 화재수신반 | EMS | AI영상 | 화장실IOT | 보안알림 | 주차 | GS수퍼 | GS편의점 | 기타
사업장 수량 | 148 | 112 | 60 | 17 | 11 | 28 | 22 | 359 (RMS :307, SEMS :52) | 12,254 | 
금주 신규 수 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 | 
포인트 수 | 0/3,446 | 0/141 | 0/157 | - | 0/3,094 | 0/311 | - | 15/5,517 p | 56/106,702 p | 
서비스 제공현황 (운영센터 기준)
6개 운영센터 : 수도권: 신한은행 의정부, gs강서타워, 오토닉스 R&D, 분당퍼스트 타워, GS칼텍스 인재개발원 / 지방권 : U+(대구신천, 진주충무공, 광주 중훙), 한국타이어 칠골물류센터, 신한은행(부산역, 동대신),

## Slide 4
구분 |  | 8월 2주차 (8/8~ 8/12) | 8월 3주차 (8/16~ 8/19) | 비고
차별화 서비스 개발/ 적용 확대 | 비용 절감 | - 빌딩 RMS (누적 148개) .신규구축(-개), 현장실사(-건), 견적(-건), 철거(-건) . 현장점검 : 2건, 업무지원 : 2건 - 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 118개) . 9개 운영센터(10개 건물) 신규 구축 (8/9~12) . 신규 포인트 수 : 10개 (누적 : 151point) - GS수퍼(누적 361점포) .신규적용 (2개점) / 리뉴얼(-건) / 폐점철거(건)예정 신규구축 : 산본역점(8/12), 청주가경아이파크 (8/15) 신규 포인트 수 : 35개 (예상누적 : 5,552point) -GS25편의점 (누적12,282점포) 신규적용 예상 : 26개점 신규 포인트 수 : 100개(누적 : 106,802 point) - 연구 및 개발 . 매를로랩 추가 검토분 자료요청 (~8/19) . 자율형 분산에너지 관리 시스템 기술검토 ( ~8/4주) . 서비스별 프로세스 재정립 (A/S 및 유지보수 포함 ~9월) . REMS / 이동형 화재감지 신규개발 미팅 (8/11, TNM) | - 빌딩 RMS (누적 148개 예상) .신규구축(-개), 현장실사(-건), 견적(-건), 철거(-건) 예정 . 현장점검 : 6건, 업무지원 : 2건 - 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 119개 예상) . 2개 운영센터(2개 건물) 신규 구축 (~8/19) . 신규 포인트 수 : 2개 (예상누적 : 153point) - 보안알림 서비스 (예상 누적 30개) . 신한은행 8개점 중 2개점 신규구축 예정(~ 8/19) 신규 포인트 수 : 12개 (예상누적 : 323point) - GS수퍼(예상누적 361점포) .신규적용 (-개점) / 리뉴얼(-건) / 폐점철거(건)예정 신규 포인트 수 : 0개 (예상누적 : 5,552point) -GS25편의점 (예상누적12,308점포) 신규적용 예상 : 26개점 신규 포인트 수 : 100개(예상누적 : 106,902 point) - 연구 및 개발 . 매를로랩 추가 검토분 자료요청 (~8/19) . 자율형 분산에너지 관리 시스템 기술검토 ( ~8/4주) . 서비스별 프로세스 재정립 (A/S 및 유지보수 포함 ~9월) | ※ 이슈 및 특이사황 1. REMS /이동형화재감지 신규개발 건 Holding (7/12~ ) . Rems : H/W 통합(REMS+AI) 구현 및 플랫폼 구성 검토 중 으로 잠시보류 . 이동형 화재감지 : AIOT 융합 개발 재 검토 2. RMS - DDOS 통신장애 발생/복구 . 8/8 오전 LTE라우터가 DDOS 공격 통로로 이용됨(라우터 대랑 트래픽 발생) ->1차(8/8) : 11개 사업장중 6개 복구 ->2차(8/10) : 3개사업장 1개복구 미복구 7개 사업장은 금주중 방문하여 조치 완료 예정임 ※ 추가발생여부는 모니터링 중임
인프라구축센터 주간 동향(8월3주차)
구분 | 빌딩RMS | 화재수신반 | EMS | AI영상 | 화장실IOT | 보안알림 | 주차 | GS수퍼 | GS편의점 | 기타
사업장 수량 | 148 | 118 | 60 | 17 | 11 | 28 | 22 | 361 (RMS :307, SEMS :54) | 12,282 | 
금주 신규 수 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26 | 
포인트 수 | 0/3,446 | 0/151 | 0/157 | - | 0/3,094 | 0/311 | - | 35/5,552p | 100/106,802 p | 
서비스 제공현황 (운영센터 기준)
6개 운영센터 : 수도권: 신한은행 의정부, gs강서타워, 오토닉스 R&D, 분당퍼스트 타워, GS칼텍스 인재개발원 / 지방권 : U+(대구신천, 진주충무공, 광주 중훙), 한국타이어 칠골물류센터, 신한은행(부산역, 동대신),

## Slide 5
구분 |  | 8월 3주차 (8/16~ 8/19) | 8월 4주차 (8/22~ 8/26) | 비고
차별화 서비스 개발/ 적용 확대 | 비용 절감 | - 빌딩 RMS (누적 148개) .신규구축(-개), 현장실사(-건), 견적(-건), 철거(-건) 예정 . 현장점검 : 4건, 업무지원 : 3건 - 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 119개 ) . 신한은행 의정부점 신규구축 완료 (8/16) . 신규 포인트 수 : 1개 (예상누적 : 152point) - 보안알림 서비스 (누적 31개) . 신한은행 8개점 중 3개점 신규구축 (8/18~19) 신규 포인트 수 : 13개 (예상누적 : 335point) - GS수퍼(누적 361점포) .신규적용 (-개점) / 리뉴얼(-건) / 폐점철거(건)예정 . 유지보수 : 9개점 점검 -GS25편의점 (예상누적12,310점포) 신규적용 예상 : 28개점 신규 포인트 수 : 494개(예상누적 : 107,296point) - 연구 및 개발 . 매를로랩 추가 자료검토 보고 완료(~8/18) . 서비스별 프로세스 재정립 (A/S 및 유지보수 포함 ~9월) . I8 온습도 센서 폐기처리 작업 (8/12~30) | - 빌딩 RMS (누적 148개 예상) .신규구축(-개), 현장실사(-건), 견적(-건), 철거(-건) 예정 . 현장점검 : 1건, 업무지원 : 2건 - 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 119개) - 보안알림 서비스 (예상 누적 36개) . 신한은행 5개점 신규구축 예정(~ 8/26) (통영금융, 상무지점, 둔산중앙,프리미어산본, 고잔지점) 신규 포인트 수 : 20개 (예상누적 : 355point) - GS수퍼(예상누적 365점포) .신규적용 (4개점) / 리뉴얼(-건) / 폐점철거(건)예정 신규구축: 경성부경대, 대구월성, 검단신도시, 무악현대(~8/28) 신규 포인트 수 : 35개 (예상누적 : 5,587point) -GS25편의점 (예상누적12,340점포) 신규적용 예상 : 30개점 신규 포인트 수 : 150개(예상누적 : 107,446point) - 연구 및 개발 . 단체주방 화재예방 솔루션 기술검토 ( ~8/26) . 서비스별 프로세스 재정립 (A/S 및 유지보수 포함 ~9월) . I8 온습도 센서 폐기처리 작업 (8/12~30) | ※ 이슈 및 특이사황 1. REMS /이동형화재감지 신규개발 건 Holding (7/12~ ) . Rems : H/W 통합(REMS+AI) 구현 및 플랫폼 구성 검토 중 으로 잠시보류 . 이동형 화재감지 : AIOT 융합 개발 재 검토 2. RMS - DDOS 통신장애 발생/복구 . 8/8 오전 LTE라우터가 DDOS 공격 통로로 이용됨(라우터 대랑 트래픽 발생) ->총14개 현장발생 이중 8개 복구완료 미복구 6개소임. (미복구 현장은 라우터 노후로 인한 재 개통후 복구예정임, ~8/26) ※ 추가발생여부는 모니터링 중임
인프라구축센터 주간 동향(8월4주차)
구분 | 빌딩RMS | 화재수신반 | EMS | AI영상 | 화장실IOT | 보안알림 | 주차 | GS수퍼 | GS편의점 | 기타
사업장 수량 | 148 | 119 | 60 | 17 | 11 | 31 | 22 | 361 (RMS :307, SEMS :54) | 12,310 | 
금주 신규 수 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 28 | 
포인트 수 | 0/3,446 | 1/152 | 0/157 | - | 0/3,094 | 13/335 | - | 0/5,552p | 494/107,296 p | 
서비스 제공현황 (운영센터 기준)

## Slide 6
구분 |  | 8월 4주차 (8/22~ 8/26) | 8월 5주차 (8/29~ 9/2) | 비고
차별화 서비스 개발/ 적용 확대 | 비용 절감 | - 빌딩 RMS (누적 148개 ) .신규구축(-개), 현장실사(-건), 견적(-건), 철거(-건) 예정 . 현장점검 : 3건, 업무지원 : 2건, 보수 : 2건 - 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 118개) - 보안알림 서비스 (누적 36개) . 신한은행 5개점 신규구축(~ 8/26) (통영금융, 상무지점, 둔산중앙,프리미어산본, 고잔지점) 신규 포인트 수 : 22개 (예상누적 : 346point) - GS수퍼(누적 365점포) .신규적용 (5개점) / 리뉴얼(-건) / 폐점철거(1건) 신규구축: 경성부경대, 대구월성, 검단신도시, 무악현대(~8/28) 폐점 : 인천왕길점 (8/26) 신규 포인트 수 : 56개 (예상누적 : 5,723point) -GS25편의점 (누적12,339점포) 신규적용 : 30개점 신규 포인트 수 : 388개(예상누적 : 107,684point) - 연구 및 개발 . 단체주방 화재예방 솔루션 기술검토 ( ~9/2) . 서비스별 프로세스 재정립 (A/S 및 유지보수 포함 ~9월) . I8 온습도 센서 폐기처리 작업 (8/12~30) | - 빌딩 RMS (누적 149개 예상) .신규구축(1개), 현장실사(1건), 견적(-건), 철거(-건) 예정 . 신규구축 : LF스퀘어 광야(8/30~31) . 현장실사 : MQ그룹 물류센터(8/30, 9/1) 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 118개) .신규구축(1개), 현장실사(-건), 견적(-건), 철거(-건) 예정 LF명동 해지스 신규구축(8/31) - 주차 서비스 (예상 누적 24개) .신규구축(2개), 현장실사(-건), 견적(-건), 철거(-건) 예정 신규구축 : LG이노텍 (8/29~30), 화성태안주공(8/29~30) - GS수퍼(예상누적 368점포) .신규적용 (3개점) / 리뉴얼(-건) / 폐점철거(건)예정 신규구축: 선유도역, 부평열우울, 용산이촌(~9/3) 신규 포인트 수 : 30개 (예상누적 : 5,7537point) -GS25편의점 (예상누적12,380점포) 신규적용 예상 : 41개점 신규 포인트 수 : 100개(예상누적 : 107,4784point) - 연구 및 개발 . 단체주방 화재예방 솔루션 기술검토 ( ~9/2) . 서비스별 프로세스 재정립 (A/S 및 유지보수 포함 ~9월) . I8 온습도 센서 폐기처리 작업 (8/12~30) | ※ 이슈 및 특이사황 1. REMS /이동형화재감지 신규개발 건 Holding (7/12~ ) . Rems : H/W 통합(REMS+AI) 구현 및 플랫폼 구성 검토 중 으로 잠시보류 . 이동형 화재감지 : AIOT 융합 개발 재 검토 2. CU편의점 : 추가제안 중간리뷰 미팅 (8/30) 참석자 : . BGF리테일 : 시설팀장 외 1명 . S&I : 강종훈 팀장 외 1명 . TNM : 황의석 대표외 2명
인프라구축센터 주간 동향(8월5주차)
구분 | 빌딩RMS | 화재수신반 | EMS | AI영상 | 화장실IOT | 보안알림 | 주차 | GS수퍼 | GS편의점 | 기타
사업장 수량 | 148 | 119 | 60 | 17 | 11 | 31 | 22 | 365 (RMS :306, SEMS :59) | 12,339 | 
금주 신규 수 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 30 | 
포인트 수 | 0/3,446 | 1/152 | 0/157 | - | 0/3,094 | 22/346 | 0/22 | 56/5,723p | 388/107,684p | 
서비스 제공현황 (운영센터 기준)

## Slide 7
구분 |  | 8월 5주차 (8/29~ 9/2) | 9월 1주차 (9/5~ 9/8) | 비고
차별화 서비스 개발/ 적용 확대 | 비용 절감 | - 빌딩 RMS (누적 149개) .신규구축(1개), 현장실사(1건), 견적(-건), 철거(-건) 예정 . 신규구축 : LF스퀘어 광야(8/30~31) . 현장실사 : MQ그룹 물류센터(8/30, 9/1) - 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 118개) .신규구축(1개), 현장실사(-건), 견적(-건), 철거(-건) 예정 LF명동 해지스 신규구축(8/31) - 주차 서비스 (누적 26개) .신규구축(2개), 현장실사(-건), 견적(-건), 철거(-건) 예정 신규구축 : LG이노텍파주 (8/29~30), 화성태안주공(8/29~30) - 화장실 IOT (누적 11개) . 견적산출 : LG전자 서초 R&D캠퍼스 비상벨 견적제출(9/2) - GS수퍼(누적 368점포) .신규적용 (3개점) / 리뉴얼(-건) / 폐점철거(-건)예정 신규구축: 선유도역, 부평열우울, 용산이촌(~9/3) 신규 포인트 수 : 49개 (예상누적 : 5,716point) -GS25편의점 (누적12,375점포) 신규적용 : 36개점 신규 포인트 수 : 478개(예상누적 : 108,162point) - 연구 및 개발 . 단체주방 화재예방 솔루션 기술검토 ( ~9/2) . 서비스별 프로세스 재정립 (A/S 및 유지보수 포함 ~9월) . I8 온습도 센서 폐기처리 작업 (8/12~30) | - 빌딩 RMS (누적 149개 예상) .신규구축(-개), 현장실사(1건), 견적(2건), 철거(-건) 예정 . 현장실사 : GS강서N타워 재구축 실사 - 화재수신반 스위치 조작감시 (예상 누적 118개) - 주차 서비스 (예상 누적 24개) - GS수퍼(예상누적 368점포) .신규적용 (-개점) / 리뉴얼(-건) / 폐점철거(건)예정 -GS25편의점 (예상누적12,405점포) 신규적용 예상 : 30개점 신규 포인트 수 : 100개(예상누적 : 108,262point) - 연구 및 개발 . 단체주방 화재예방 솔루션 기술검토 ( ~9월) . 서비스별 프로세스 재정립 (A/S 및 유지보수 포함 ~9월) - CU편의점 . CU 추가제안서 송부 (~9/8) | ※ 이슈 및 특이사황 1. REMS /이동형화재감지 신규개발 건 Holding (7/12~ ) . Rems : H/W 통합(REMS+AI) 구현 및 플랫폼 구성 검토 중 으로 잠시보류 . 이동형 화재감지 : AIOT 융합 개발 재 검토 2. CU편의점 : 추가제안 중간리뷰 미팅 (8/30) 참석자 : . BGF리테일 : 시설팀장 외 1명 . S&I : 강종훈 팀장 외 1명 . TNM : 황의석 대표외 2명
인프라구축센터 주간 동향(9월1주차)
구분 | 빌딩RMS | 화재수신반 | EMS | AI영상 | 화장실IOT | 보안알림 | 주차 | GS수퍼 | GS편의점 | 기타
사업장 수량 | 149 | 118 | 60 | 18 | 11 | 36 | 26 | 368 (RMS :306, SEMS :62) | 12,375 | 
금주 신규 수 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 36 | 
포인트 수 | 9/3,455 | 1/153 | 0/157 | 0/108 | 0/3,094 | 0/346 | 9/109 | 49/5,716p | 478/108,162p | 
서비스 제공현황 (운영센터 기준)

## Slide 8
구분 |  | 9월 1주차 (9/5~ 9/8) | 9월 1주차 (9/13~ 9/16) | 비고
차별화 서비스 개발/ 적용 확대 | 비용 절감 | - 빌딩 RMS (누적 149개) .신규구축(-개), 현장실사(1건), 견적(2건), 철거(-건) 예정 . 현장실사 : 마곡 뉴파워프라즈마 - 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 118개) - 주차 서비스 (누적 26개) - 화장실 IOT (누적 11개) - GS수퍼(누적 368점포) .신규적용 (-개점) / 리뉴얼(-건) / 폐점철거(-건)예정 -GS25편의점 (누적12,375점포) 신규적용 : 35개점 신규 포인트 수 : 414개(예상누적 : 108,036point) 기타 : '23년 SEMS 재계약 미팅 (1차_9/7) - 연구 및 개발 . 단체주방 화재예방 솔루션 기술검토 ( ~9/2) . 서비스별 프로세스 재정립 (A/S 및 유지보수 포함 ~9월) . I8 온습도 센서 폐기처리 작업 (8/12~30) - CU편의점 . CU 추가제안서 송부 (9/8) | - 빌딩 RMS (누적 149개 예상) .신규구축(-개), 현장실사(1건), 견적(1건), 철거(-건) 예정 . 현장실사 : GS강서N타워 재구축 실사 - 화재수신반 스위치 조작감시 (예상 누적 118개) 주차 서비스 (예상 누적 24개) - 화장실 IOT (예상 누적 11개) - GS수퍼(예상누적 368점포) .신규적용 (-개점) / 리뉴얼(-건) / 폐점철거(건)예정 -GS25편의점 (예상누적12,404점포) 신규적용 예상 : 30개점 신규 포인트 수 : 100개(예상누적 : 108,136point) - 연구 및 개발 . 단체주방 화재예방 솔루션 기술검토 ( ~9월) . 서비스별 프로세스 재정립 (A/S 및 유지보수 포함 ~9월) | ※ 이슈 및 특이사황 1. REMS /이동형화재감지 신규개발 건 Holding (7/12~ ) . Rems : H/W 통합(REMS+AI) 구현 및 플랫폼 구성 검토 중 으로 잠시보류 . 이동형 화재감지 : AIOT 융합 개발 재 검토
인프라구축센터 주간 동향(9월2주차)
구분 | 빌딩RMS | 화재수신반 | EMS | AI영상 | 화장실IOT | 보안알림 | 주차 | GS수퍼 | GS편의점 | 기타
사업장 수량 | 149 | 118 | 60 | 18 | 11 | 36 | 26 | 368 (RMS :306, SEMS :62) | 12,374 | 
금주 신규 수 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 
포인트 수 | 0/3,455 | 0/153 | 0/157 | 0/108 | 0/3,094 | 0/346 | 0/109 | 0/5,716p | 414/108,036p | 
서비스 제공현황 (운영센터 기준)

## Slide 9
구분 |  | 9월 1주차 (9/13~ 9/16) | 9월 1주차 (9/13~ 9/16) | 비고
차별화 서비스 개발/ 적용 확대 | 비용 절감 | - 빌딩 RMS (149개) .신규구축(-개), 현장실사(1건), 견적(1건), 철거(-건) 예정 . 현장실사 : 상암 디지털큐브 . 견적 : 마곡 뉴파워 플라즈마 RMS 비용산출 ※ U+ 북수원 관제점 추가 - EMS (누적 60개) . 통신단절 현장점검 5건 - 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 118개) - 주차 서비스 (예상 누적 24개) - 화장실 IOT (예상 누적 11개) - GS수퍼(누적 368점포) . 신규적용 (-개점) / 리뉴얼(-건) / 폐점철거(건)예정 . RMS 유지보수 : 영남권1점, 중부권1, 수도권6, 강원권2 -GS25편의점 (누적12,388점포) 신규적용 : 14개점 신규 포인트 수 : 306개(누적 : 108,342point) ※ GSR주관 협력업체 월례회의진행(9/16) - 연구 및 개발 . 단체주방 화재예방 솔루션 기술검토 ( ~9월) . 서비스별 프로세스 재정립 (A/S 및 유지보수 포함 ~9월) | - 빌딩 RMS (누적 149개 예상) .신규구축(-개), 현장실사(1건), 견적(1건), 철거(-건) 예정 . 현장실사 : GS강서N타워 재구축 실사 . 견적 : 마곡 뉴파워 플라즈마 RMS 비용산출 - EMS (누적 60개) . 통신단절 현장점검 3건예정 - 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 118개) - 주차 서비스 (예상 누적 24개) - 화장실 IOT (예상 누적 11개) - GS수퍼(예상 누적 368점포) . 신규적용 (-개점) / 리뉴얼(-건) / 폐점철거(건)예정 . RMS 유지보수 : 중부권3, 수도권12 -GS25편의점 (예상누적12,400점포) 신규적용 예상 : 12개점 신규 포인트 수 : 100개(예상누적 : 108,442point) ※ GSR주관 간판 운영회의 진행(9/22) - 연구 및 개발 . 단체주방 화재예방 솔루션 기술검토 ( ~9월) . 서비스별 프로세스 재정립 (A/S 및 유지보수 포함 ~9월) | ※ 이슈 및 특이사황 1. REMS /이동형화재감지 신규개발 건 Holding (7/12~ ) . Rems : H/W 통합(REMS+AI) 구현 및 플랫폼 구성 검토 중 으로 잠시보류 . 이동형 화재감지 : AIOT 융합 개발 재 검토 2. GS슈퍼 물품피해 사고 이슈 - 점포명 : GS수퍼 속초 교동점 - 피해낭설비 : 수산냉동고 - 피해현황 : 아이스크림, 냉동간편식류 - 피해금액: 975,000원(보험처리) - 발생원인 : 수산냉동고 냉매부족에 의한 온도 저하가 발생되었으나 센서에러(방전) 발생으로 온도이상 미 감지 및 알람 불가 -개선대책 : 노후화 온도센서 대상 배터리 완충 상태 확인후 부족분 단계별 교체예정 3. LTE 라우터 과다 청구 - 8월 DDOS 공격 발생에 따른 데이터 요금 과다청구 (월 1,100만 수준 → 9월 6,700만원 청구) . 요금과다 청구현장 : ① 광화문 RMS : 40,984,765원 ② GS수퍼상계(네가와트) : 9,858, 517원 ③ KT&G : 24,717원 - 나우티엔에스(LU+ 라우터 개통 대리점) 요금관련 재확인 요청중
인프라구축센터 주간 동향(9월3주차)
구분 | 빌딩RMS | 화재수신반 | EMS | AI영상 | 화장실IOT | 보안알림 | 주차 | GS수퍼 | GS편의점 | 기타
사업장 수량 | 149 | 118 | 60 | 18 | 11 | 36 | 26 | 368 (RMS :306, SEMS :62) | 12,388 | 
금주 신규 수 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 
포인트 수 | 1/3,456 | 0/153 | 0/157 | 0/108 | 0/3,094 | 0/346 | 0/109 | 0/5,716p | 306/108,342p | 
서비스 제공현황 (운영센터 기준)

## Slide 10
구분 |  | 9월 1주차 (9/17~ 9/21) | 9월 1주차 (9/24~ 9/28) | 비고
차별화 서비스 개발/ 적용 확대 | 비용 절감 | - 빌딩 RMS (누적 149개) .신규구축(-개), 현장실사(1건), 견적(-건), 철거(-건) 예정 . 현장실사 : GS강서N타워 재구축 실사(9/22) . 현장점검 및 보수 3건 - EMS (누적 60개) . 통신단절 현장점검 및 보수 2건 - 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 118개) - 주차 서비스 (누적 24개) - 화장실 IOT (누적 11개) - GS수퍼(누적 368점포) . 신규적용 (-개점) / 리뉴얼(-건) / 폐점철거(건)예정 . RMS 유지보수 : 영남권22점, 수도권11 -GS25편의점 (누적12,407점포) 신규적용 : 19개점 신규 포인트 수 : 359개(누적 : 108,701point) - 연구 및 개발 . 자산현황 파악 (~9/22) . 라우터 통신 비용처리 업무협조(비용품의 및 ERP작업) 9/22 . LG트위타워(27층) 공기질 전도성 필터 설치 (9/24) . 파인애플 온습도센서 서버 셋팅 (과천에너지솔루션, 13개) | - 빌딩 RMS (누적 149개 예상) .신규구축(-개), 현장실사(-건), 견적(1건), 철거(-건) 예정 . 견적 : 상암디지털큐브 RMS 노후장비 재구축 견적산출 . 현장점검 6건 - EMS (누적 60개) . G/W 조도센서 신규 적용 모듈 연동 테스트(9/27) - 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 118개) - 주차 서비스 (예상 누적 24개) - 화장실 IOT (예상 누적 11개) - GS수퍼(예상 누적 369점포) . 신규적용 (1개점) / 리뉴얼(-건) / 폐점철거(건)예정 . 신규구축 : 세종해들마을(9/27) . RMS 유지보수 : 중부권, 수도권 -GS25편의점 (예상누적12,400점포) 신규적용 예상 : 12개점 신규 포인트 수 : 100개(예상누적 : 108,442point) ※ '23년 2차 재계약 미팅 (9/29) - 연구 및 개발 . 라우터 통신비용 처리 (비용품의 및 ERP작업, 9/30) . 서비스별 프로세스 재정립 (A/S 및 유지보수 포함 ~9월) . 인프라구축센터 자산실사 체크(~9/27) | ※ 이슈 및 특이사황 1. REMS /이동형화재감지 신규개발 건 Holding (7/12~ ) . Rems : H/W 통합(REMS+AI) 구현 및 플랫폼 구성 검토 중 으로 잠시보류 . 이동형 화재감지 : AIOT 융합 개발 재 검토 3. LTE 라우터 과다 청구 - 8월 데이터 요금 과다청구 (월 1,100만 수준 → 9월 6,700만원 청구) - LGU+측 과다요금 해지 및 지로 영수증 재 발행 예정
인프라구축센터 주간 동향(9월4주차)
구분 | 빌딩RMS | 화재수신반 | EMS | AI영상 | 화장실IOT | 보안알림 | 주차 | GS수퍼 | GS편의점 | 기타
사업장 수량 | 149 | 118 | 60 | 18 | 11 | 36 | 26 | 368 (RMS :306, SEMS :62) | 12,407 | 
금주 신규 수 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 
포인트 수 | 0/3,456 | 0/153 | 0/157 | 0/108 | 0/3,094 | 0/346 | 0/109 | 0/5,716p | 359/108,701p | 
서비스 제공현황 (운영센터 기준)

## Slide 11
구분 |  | 10월 1주차 (10/4~ 10/7) | 10월 2주차 (10/11~ 10/14) | 비고
차별화 서비스 개발/ 적용 확대 | 비용 절감 | - 빌딩 RMS (누적 149개) .신규구축(-개), 현장실사(1건), 견적(-건), 철거(-건) 예정 . 견적 : 펄어비스 RMS 신규구축 실사 (10/5) . 현장점검 7건 - EMS (누적 60개) . 현장점검 및 보수 2건 - 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 118개) - 주차 서비스 (예상 누적 24개) - 화장실 IOT (예상 누적 11개) - GS수퍼(누적 371점포) . 신규적용 (2개점) / 리뉴얼(-건) / 폐점철거(건)예정 . 신규구축 : 수원팔달, 광양성황점포 (10/7~10)) . RMS 유지보수 : 중부권2, 수도권4, 영남권4 -GS25편의점 (누적12,439점포) 신규적용 예상 : 40개점 신규 포인트 수 : 280개(예상누적 : 108,869point) ※ '23년 2차 재계약 미팅 (10/7) - 연구 및 개발 . 강성사옥 7,8층 임원실 LUMI 장비 재 설치(10/7) . 서비스별 프로세스 재정립 (A/S 및 유지보수 포함 ~10월) | - 빌딩 RMS (누적 149개 예상) .신규구축(-개), 현장실사(-건), 견적(1건), 철거(-건) 예정 . 견적 : 펄어비스 RMS 신규구축 견적산출 (10/12) . RMS 재구축 : U+ 부산초량 (10/13) - EMS (누적 60개) . 현장점검 및 보수 3건 - 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 118개) - 주차 서비스 (예상 누적 24개) - 화장실 IOT (예상 누적 11개) - GS수퍼(예상 누적 372점포) . 신규적용 (1개점) / 리뉴얼(-건) / 폐점철거(건)예정 . 신규구축 : 울산남부 (10/11) . RMS 유지보수 : 중부권, 수도권, 영남권 -GS25편의점 (예상누적12,489점포) 신규적용 예상 : 50개점 신규 포인트 수 : 100개(예상누적 : 108,969point) - 연구 및 개발 . 서비스별 프로세스 재정립 (A/S 및 유지보수 포함 ~10월) | ※ 이슈 및 특이사황 1. REMS /이동형화재감지 신규개발 건 Holding (7/12~ ) . Rems : H/W 통합(REMS+AI) 구현 및 플랫폼 구성 검토 중 으로 잠시보류 . 이동형 화재감지 : AIOT 융합 개발 재 검토
인프라구축센터 주간 동향(10월2주차)
구분 | 빌딩RMS | 화재수신반 | EMS | AI영상 | 화장실IOT | 보안알림 | 주차 | GS수퍼 | GS편의점 | 기타
사업장 수량 | 149 | 118 | 60 | 18 | 11 | 36 | 26 | 371 (RMS :306, SEMS :65) | 12,439 | 
금주 신규 수 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 
포인트 수 | 0/3,456 | 0/153 | 0/157 | 0/108 | 0/3,094 | 0/346 | 0/109 | 39/5,776p | 280/108,869p | 
서비스 제공현황 (운영센터 기준)

## Slide 12
구분 |  | 10월 3주차 (10/17~ 10/21) | 10월 4주차 (10/24~ 10/28) | 비고
차별화 서비스 개발/ 적용 확대 | 비용 절감 | - 빌딩 RMS (누적 150개) .신규구축(1개), 현장실사(-건), 견적(1건), 철거(-건) 예정 . 신규구축 : LF스퀘어 인천(10/18) . 견적 : 펄어비스 RMS 신규구축 견적산출 (10/17) . 현장점검 2건 - EMS (누적 60개) . 현장점검 및 보수 3건 - 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 118개) - 주차 서비스 (예상 누적 26개) - 화장실 IOT (예상 누적 11개) - GS수퍼(누적 372점포) . 신규적용 (1개점) / 리뉴얼(-건) / 폐점철거(건)예정 . 신규구축 : 하안8점 (10/21)) . RMS 유지보수 : 수도권4, 영남권2 -GS25편의점 (누적12,490점포) 신규적용 예상 : 34개점 신규 포인트 수 : 280개(예상누적 : 109,289point) ※ '23년 2차 재계약 미팅 (10/7) - 연구 및 개발 . LTE라우터 및 공기질 서비스 매뉴얼 작성( 10/20) . 에너지 솔루션 온습도 센서 기술지원 완료(10/20) | - 빌딩 RMS (누적 150개 예상) .신규구축(-개), 현장실사(1건), 견적(1건), 철거(-건) 예정 . 견적 : KT목동정보보전산센터 현장실사(10/27) . 현장점검 2건 - EMS (누적 61개 예상) . 신규구축 : 제주 나인몰 구축(10/24) . 현장점검 및 보수 2건 - 화재수신반 스위치 조작감시 (누적 118개) - 주차 서비스 (예상 누적 26개) - 화장실 IOT (예상 누적 11개) - GS수퍼(예상 누적 374점포) . 신규적용 (2개점) / 리뉴얼(-건) / 폐점철거(건)예정 . 신규구축 : 명지센트럴(10/24), 용인마북 (10/25) . RMS 유지보수 : 중부권, 수도권, 영남권 -GS25편의점 (예상누적12,540점포) 신규적용 예상 : 50개점 신규 포인트 수 : 100개(예상누적 : 109,389point) - 연구 및 개발 . 모터센서 진동 데이터 트렌드 분석(10/28) . 공기질 어웨어센서 데이트 트렌드 분석 (10/28) | ※ 이슈 및 특이사황 1. REMS /이동형화재감지 신규개발 건 Holding (7/12~ ) . Rems : H/W 통합(REMS+AI) 구현 및 플랫폼 구성 검토 중 으로 잠시보류 . 이동형 화재감지 : AIOT 융합 개발 재 검토
인프라구축센터 주간 동향(10월4주차)
구분 | 빌딩RMS | 화재수신반 | EMS | AI영상 | 화장실IOT | 보안알림 | 주차 | GS수퍼 | GS편의점 | 기타
사업장 수량 | 150 | 118 | 60 | 18 | 11 | 35 | 26 | 372 (RMS :305, SEMS :67) | 12,490 | 
금주 신규 수 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 
포인트 수 | 12/3,468 | 0/152 | 0/157 | 0/108 | 0/3,094 | 0/337 | 0/109 | 19/5,811p | 238/109,289p | 
서비스 제공현황 (운영센터 기준)