RMS용 게이트웨이 개발 방안

2023.1.4 사업기획팀

□ 개요 및 현황

- 사업 개요 : RMS용 게이트웨이 개발 및 교체

; 22년 초 RMS 용 게이트웨이 (A2U社)의 교체용 장비 개발 및 2022년내 도입 추진

; 중소형 건물 RMS 사업용 장비 필요에 따라 공통 장비 개발 기획

- 진행 현황 : 장비 개발 기획 후 보류

; 2022년 4월 ~ 9월까지 제품 개발 기획 진행
; 9월 이후 현재까지 개발 진행 유보 중

□ 고려 사항

- 교체용 장비, 중소건물용 장비 동시 개발 시 교체 장비 도입 지연 우려

; 교체용 장비 요구 사항은 확정 되어, 개발 진행 가능

; 중소 건물용 장비 요구사항과 사업환경은 아직 미확정 된 상태이며, 개발을 시작하기 위해

필요한 요소가 갖춰지기까지 시간이 더 소요될 것으로 예상

□ 추진 방안

- 교체용 장비 개발 후, 중소건물용 장비 개발을 통하여 조속한 장비 확보 추진

; 교체용 장비 우선 개발, 일부 수정을 통해 중소건물용 장비 확보 추진

; 핵심 요소는 공통 사용 가능하도록 설계, 폼팩터 수정 등 만으로 중소건물 사업에 신속 대응

; 장차 서버 교체에 대한 고려를 사전에 반영하여 Firmware 설계